Etapas de la metodología

Para la realización de la auditoría, debemos de seguir una serie de etapas para conseguir que la evaluación se realice correctamente. El buen análisis y estructuración de las etapas en el inicio de la auditoría hará que realicemos una auditoría lo más eficientemente posible.

Fase I. Definición de alcance y objetivos

En la primera fase se definen dos puntos imprescindibles como alcance y objetivos. Ambos puntos deberán ser analizados correctamente ya que una mala definición condicionará el resto de la auditoría.

Alcance

El alcance de la auditoría vendrá definido por los siguientes factores:

- entorno, límites y profundización de actuación en la realización de la auditoría informática

- acuerdo por escrito (auditor-cliente) si existen aéreas especiales o diversas sedes a auditar

- definir qué materias pueden ser auditables

Objetivos

El auditor debe analizar con gran exactitud los requerimientos del cliente y deberá hacer cumplir todos los procedimientos para alcanzar esos objetivos. Dentro de los objetivos diferenciaremos entre dos:

- Objetivos generales

  - controles generales: modo de funcionamiento, controles técnicos y sobre procedimientos

  - comprobar las normas: propias de las instalaciones informáticas y procedimientos generales y específicos del departamento de informática

  - comprobar que no existan contradicciones con otras normas

  - comunicación con las personas que tengan poder de decisión en la empresa y a quien irá dirigido

- Objetivos específicos

  - ver la necesidad de auditar un procedimiento de gran complejidad

  - contrastar los informes de la auditoría interna con la externa

  - evaluación del funcionamiento de determinadas áreas en un departamento

  - implementar el aumento de la seguridad, fiabilidad y calidad

  - trabajar sobre la disminución de costes o plazos

Fase II. Estudio inicial

En esta segunda fase se buscará examinar la situación general de funciones y actividades generales de la informática. Los auditores deberán tener amplios conocimientos y definir los siguientes apartados:

- estructura organizativa del departamento de informática a auditar

- aplicaciones informáticas: procedimientos informáticos realizados en la empresa como los relacionados con Bases de Datos, Ficheros, ERP,...

- organigrama: estructura informática de la organización a auditar

- departamentos: describir sus funciones y sus relaciones jerárquicas

- flujos de información, tanto horizontales y oblicuos como extra departamentales y verticales

- número de puestos de trabajo y personas por puesto de trabajo

Fase III. Entorno operacional

En la fase operacional se mostrará el análisis físico del funcionamiento de la organización, así como los diferentes elementos hardware y software que lo componen.

- situación geográfica: situación del CPD, modo de funcionamiento y responsables

- inventario, análisis y configuración del hardware y software existente en la empresa

- esquema del mapa de conexionado de red y configuración

Para las aplicaciones de BBDD y ficheros estableceremos los siguientes requisitos:

- analizaremos la cantidad, el volumen y complejidad de las aplicaciones así como su diseño

- documentación: mejora la posible resolución de problemas

- complejidad de BBDD y ficheros: tamaño, número de accesos y actualización

Fase IV. Determinación de recursos de la Auditoría Informática

A partir del estudio inicial, se determinan los recursos humanos y materiales que se requieren para realizar la auditoría:

Recursos materiales:

- la mayoría serán proporcionados por la empresa auditada

- software y hardware: paquetes de utilidades de auditoría y herramientas para llevarla a cabo como PC, impresora,...

Recursos humanos:

- dependerá de la profundidad y áreas a auditar

A continuación detallaremos los perfiles profesionales de los auditores:

| Profesión | Actividades y Conocimientos deseados |
| --- | --- |
| Informático Generalista | Con amplia experiencia en diferentes ramas (ej. explotación, desarrollo, sistemas,...) |
| Experto en Desarrollo de Proyectos | Amplia experiencia como jefe de proyectos. Conocedor de las metodologías y técnicas más importantes de desarrollo |
| Técnico de Sistemas | Experto en S.O. y software básico. Amplios conocimientos de Explotación |
| Experto en BBDD y su administración | Amplia experiencia en BBDD y su mantenimiento, así como en los productos utilizados para ellos. Conocimientos de explotación |
| Experto en Software de Comunicaciones | Conocimientos profundos de redes, líneas de comunicaciones, teleproceso,... |
| Experto en Explotación | Experiencia como responsable de algún CPD y en automatización de trabajos |
| Técnico de Organización | Buen coordinador y organizador. Especialista en el análisis de flujos de información |
| Técnico de Evaluación de Costes | Economista con conocimientos de informática |

Tabla 1: Perfiles

Fase V. Actividades de la Auditoría Informática

En esta fase se definen técnicas y métodos a tener en cuenta para la recogida de información sobre los empleados y la organización:

Revisión

- análisis de la propia información y la obtenida en la auditoría

- entrevistas

  - con método preestablecido y preparación

  - gran elaboración de preguntas y orden

  - checklist: cuestionario minucioso, ordenado y estructurado por materias

- simulación

- muestreos

Herramientas

- cuestionario general

- cuestionario-checklist

- simuladores (aplicaciones generadores de datos)

- paquetes de Auditoría (generadores de programas)

  - rastrear los caminos de los datos

  - utilizados principalmente en auditorías no de informática

  - paquetes de parametrización de librerías

Otras actividades a tener en cuenta

- Movilización. Mantener una reunión de planificación inicial para determinar el proceso más eficaz y rentable de obtención de información y el uso de especialistas y herramientas necesarias

- Entorno de control. Registrar y evaluar el entorno de control de la empresa

- Información del negocio/sector

  - Planificar la utilización de tecnología

  - Obtener comprensión del negocio, estructura, riesgos

  - Discutir preocupaciones, necesidades y expectativas

- Información sobre los sistemas y el entorno informático

  - Evaluando los controles de supervisión

- Estrategia de auditoría. Reunión de planificación

- Preparar los programas de auditoría. Para las áreas de auditoría, analizando los riesgos de error y fraudes identificados

- Preparar un plan de tareas

  - Calendario e información a recibir del cliente

  - Plan de tareas, con asignación de tiempos

  - Roles y responsabilidades de miembros del equipo auditor y estrategia de comunicación para revisar, asignar tareas y acordar objetivos

  - Establecer medidas para supervisar el progreso, incluyendo reuniones periódicas

- Comunicación del plan

  - Informar a los miembros del equipo

  - Presentar al cliente el plan de auditoría a seguir

- Ejecución

  - Documentar, evaluar y probar los controles de supervisión de las aplicaciones ejecutadas

  - Informar al cliente sobre estado del trabajo y conclusiones alcanzadas

- Otros procedimientos de auditoría. Informes finales

- Revisión. Completar los pasos y tareas del trabajo

- Finalización

  - Completar y revisar el tratamiento informático. Responder a excepciones

  - Aspectos críticos importantes han sido resueltos, documentados y comunicados al cliente y al equipo

  - Carta de manifestaciones del cliente

  - Firma del auditor

- Información al cliente. Comunicar las debilidades significativas de control interno y las recomendaciones oportunas

- Evaluaciones. Calidad del servicio en relación con las expectativas del cliente

Fase VI. Informe final

- Titulo o Identificación del Informe: distinguirlo de otros informes

- Fecha de comienzo

- Miembros del equipo que realizarán la auditoría

- Nombre de la entidad auditada

- Seleccionar a los destinatarios que recibirán el informe

- Se finaliza con:

  - nombre, dirección y datos de registro del auditor

  - firma del auditor

  - fecha de emisión del Informe

- Objetivos y Alcance de la auditoría

  - estándares, especificaciones, prácticas y procedimientos utilizados

  - excepciones aplicadas

- Limitaciones encontradas y objetivos no auditados

- Materias consideradas en la auditoría

  - situación actual: hechos importantes y consolidados

  - tendencias de situación futura

  - puntos débiles y amenazas:

    - hecho encontrado

    - consecuencias del hecho

    - repercusión del hecho (influencias sobre otros aspectos)

    - conclusión del hecho

  - recomendaciones

  - redacción de la carta de presentación

Fase VII. Carta de Introducción o Presentación del Informe Final

La carta de presentación del Informe Final reflejará los siguientes atributos:

- Resumen en 3 o 4 folios del contenido del informe final

- Incluye fecha, naturaleza, objetivos y alcance de la auditoría

- Cuantifica la importancia de la áreas analizadas

- Proporciona una conclusión general, concretando las áreas de gran debilidad

- Presenta las debilidades en orden de importancia

Además hay que tener en cuenta que no se escribirán recomendaciones.